АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2021                                       с. Чунояр                                                     №  27-П

О проведении работ по благоустройству

на территории Чуноярского сельсовета

в 2021 году

В целях организации работ по благоустройству села, обеспечения чистоты и порядка на территории Чуноярского сельсовета, создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения, руководствуясь ст.ст.7, 15  Устава Чуноярского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству с. Чунояр на 2021 год, согласно приложению .

- Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в печатном издании «Чуноярские вести».

Глава сельсовета                                                                                         П.В.Тарасов

Приложение

к  постановлению администрации № 27-п от  01.04.2021

ПЛАН

работ по благоустройству с. Чунояр

2021 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения работ | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация субботников по благоустройству села, в т.ч. уборка поселкового кладбища | Май, сентябрь | Зам.Главы сельсовета |
| 2. | Текущее содержание уличного освещения | В течение года | Глава сельсоветап |
| 3 | Ямочный ремонт улиц села. | Май – август | Глава сельсовета |
| 4 | Грейдирование улиц села. | Согласно заявок | Глава сельсовета |
| 5 | Организация уборки мусора с улиц, переулков села, берега реки, вывозка мусора от населения | По графику ООО»Автоспецбаза» | Зам.Главы сельсовета |
| 6 | Проведение водопровода круглогодового действия по ул.Юбилейная,9 мая | Июнь – август | Глава сельсовета |
| 7 | Установка дорожных знаков согласно Плана организации | Июль-сентябрь | Глава сельсовета |
| 8 | Организация работы среди населения по поддержанию чистоты территории около двора | В течение всего периода | Административная комиссия Депутаты |
| 9 | Очистка от мусора и оборудование мест купания. | Июнь ,июль | Зам.Главы сельсовета |
| 10. | Ограждение памятника воинам-интернационалистам | Июнь-июль | Глава сельсовета |